招标文件

项目编号：              XZJC-2023-01

项目名称： 徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业

工程施工图审查

招 标 人：        徐州观音国际机场有限责任公司

2023年2月

目录

第一章  招标公告	- 1 -

一、招标人	- 1 -

二、项目概况	- 1 -

三、投标人的资格要求	- 2 -

四、招标文件获取	- 3 -

五、投标有关信息	- 3 -

六、投标文件的接收	- 4 -

第二章  项目概况	- 5 -

一、项目名称	- 5 -

二、项目地点	- 5 -

三、项目内容	- 5 -

四、项目要求	- 5 -

第三章  投标人须知前附表	- 7 -

第四章  投标人须知	- 11 -

一、招标	- 11 -

二、投标	- 12 -

三、开标	- 14 -

四、评标	- 15 -

五、定标	- 16 -

六、合同	- 16 -

第五章  评标标准	- 17 -

第六章  合同拟签订文本	21

第七章  投标文件格式	- 33 -

一、商务部分	- 34 -

二、技术部分	- 37 -

# 第一章  招标公告

徐州观音国际机场有限责任公司对徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图审查进行招标。现发布招标公告。

## 一、招标人

1、名称：徐州观音国际机场有限责任公司

2、地址：徐州市睢宁县双沟镇观音机场

3、项目联系人：闫工，电话：15262020859；

监督电话：0516-83068156

## 二、项目概况

1、项目名称：徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图审查

2、项目内容：

徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图审查，审查范围包括但不限于：旅客航站楼工艺流程、行李系统（含行李安检）、旅客安检（海关、边检除外）、机载空调和地面电源、旅客登机桥、网络系统、综合布线系统、电子时钟系统、广播系统、有线电视系统、智慧卫生间系统、行李追踪系统、离港及安检信息系统、标志标识引导系统、安防工程（含入侵及紧急报警系统等）、机房工程、数据中心设备、UPS、弱电配管及桥架、T1航站楼前停车场改造工程弱电系统（弱电外线、室外视频监控系统）、机组出入境专用通道用房弱电系统等民航专业工程，包括按照国家、民航和地方法规、强制性标准、规范、规程对施工图设计文件认真审查，并提出审查意见，发出施工图审查意见通知单；对设计单位根据各专业审查意见修改、补充后的施工图文件进行复审，确认施工图设计文件符合法律、法规核强制性标准等要求后，向采购人提交《技术性审查终审意见书》、《施工图审查报告》，并在施工图蓝图逐页加盖施工图审查合格专用章，并在规定时间内完成工程建设程序所需要的备案工作。

3、服务期限：

自甲方发出委托之日起，至咨询单位向甲方提交正式的评审报告，并满足验收条件为止。

4、报价：本项目不接受超过15.79万元（含税）的报价。

5、工程总投资额： 35583万元。其中民航专业工程投资金额为：8774万元

## 三、投标人的资格要求

1、投标人须满足以下要求且必须在投标文件中提供以下每条内容的详细证明资料及要求提供的资料，如果不提供或提供不全，将被视作不能满足，将不予通过。

2、资质条件：投标人为中华人民共和国境内依法注册，提供有效营业执照复印件；具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或民航行业设计甲级资质，提供有效资质证书复印件。

3、信誉条件：投标人近三年（2020年1月1日至今）没有在合同履约方面败诉的诉讼案件；没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；提供相应内容的承诺书。

4、业绩要求：投标人近三年（2020年1月1日至今）承担过大陆境内民用运输机场民航专业工程施工图设计审查业绩，提供业绩合同复印件（鲜章）。

5、财务要求：投标人近三年（2020年1月1日至今）内没有处于被责令停业，财产被接管、全部冻结，破产状态，提供相应内容的承诺书。

6、其他要求：无。

说明：

1、本次招标不接受联合体投标。

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

## 四、招标文件获取

1.招标文件获取时间：2023年2月21日北京时间14：00至2023年2月28日北京时间14：00。

2.招标文件获取方式

（1）本项目采取网上报名，报名联系人：闫 肃，联系电话：15262020859；

2.招标文件售价：免费。

## 五、投标有关信息

1.投标文件开始接收时间：2023年2月21日北京时间14：00；

2.投标文件接收截止时间：2023年2月28日北京时间14：00；

3.投标文件递交形式：投标文件递交为邮寄的形式递交。投标人应在投标截止时间前将项目投标文件邮寄到招标人指定地点，投标文件编制、装订、密封要求见招标文件。

4.邮寄地址：徐州市睢宁县双沟镇徐州观音机场；收件人：闫工；电话：15262020859。

5.投标人应充分考虑邮寄时间及相关风险，及时邮寄投标文件，确保招标人在投标文件接收截止时间前收到投标文件，投标文件接收截止时间后收到的投标文件将视为投标无效。

## 六、投标文件的接收

1.开标时间：2023年2月28日北京时间14：00；

2.开标地点：徐州观音机场扩建办二楼大会议室；

3.开标形式：开标形式为视频开标。招标人将组建相关微信群，在开标时间通过微信群视频直播的形式进行开标。各投标人无需到现场进行开标，但应及时响应视频邀请，在开标期间未加入视频开标的投标人将视为认可开标过程和结果。

徐州观音国际机场有限责任公司

2023年2月21日

# 第二章  项目概况

## 一、项目名称

徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程施工图审查。

## 二、项目地点

江苏省徐州市睢宁县双沟镇。

## 三、项目内容

该招标项目主要包括：

徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图审查，审查范围包括但不限于：旅客航站楼工艺流程、行李系统（含行李安检）、旅客安检（海关、边检除外）、机载空调和地面电源、旅客登机桥、网络系统、综合布线系统、电子时钟系统、广播系统、有线电视系统、智慧卫生间系统、行李追踪系统、离港及安检信息系统、标志标识引导系统、安防工程（含入侵及紧急报警系统等）、机房工程、数据中心设备、UPS、弱电配管及桥架、T1航站楼前停车场改造工程弱电系统（弱电外线、室外视频监控系统）、机组出入境专用通道用房弱电系统等民航专业工程。

## 四、项目要求

1、按照国家、民航和地方法规、强制性标准、规范、规程对施工图设计文件认真审查，并提出审查意见，并发出施工图审查意见通知单。

2、对设计单位根据各专业审查意见修改、补充后的施工图文件进行复审，确认施工图设计文件符合法律、法规和强制性标准等要求后，向采购人提交《技术性审查终审意见书》、《施工图审查报告》，并在施工图蓝图逐页加盖施工图审查合格专用章，并在规定时间内完成工程建设程序所需要的备案工作。

第三章  投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |
| 1 | 项目名称 | 徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图审查 |
| 2 | 项目地点 | 徐州市睢宁县双沟镇观音机场。 |
| 3 | 项目属性 | 招标人确定的招标项目属性：工程服务(图纸审查) |
| 4 | 项目内容 | 见第二章项目概况 |
| 5 | 项目质量标准 | 见第二章项目概况 |
| 6 | 项目工期要求 | 见第二章项目概况 |
| 二、招标 |  |  |
| 8 | 招标人 | 本项目招标人：徐州观音国际机场有限责任公司 |
| 9 | 招标方式 | 自主招标 |
| 10 | 代理机构 | 无代理机构，招标人自行组织 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘现场，投标人如有需要，可自行前往踏勘现场，踏勘现场期间所发生的的费用由投标人承担 |
| 12 | 答疑 | 不安排开标前答疑会 |
| 三、投标 |  |  |
| 13 | 投标人的资格 条件 | 1、投标人应是依法注册的企业或组织，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。 2、具有良好的商业信誉。 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。 4、参加此次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 5、投标人为中华人民共和国境内依法注册，提供有效营业执照复印件；具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或民航行业设计甲级资质，提供有效资质证书复印件。 6、投标人近三年（2020年1月1日至今）没有在合同履约方面败诉的诉讼案件；没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；提供相应内容的承诺书。 7、投标人近三年（2020年1月1日至今）承担过大陆境内民用运输机场民航专业工程施工图设计审查业绩，提供业绩合同复印件（鲜章）。 8、投标人近三年（2020年1月1日至今）内没有处于被责令停业，财产被接管、全部冻结，破产状态，提供相应内容的承诺书。 6、其他要求：无。 说明： 1、本项目不接受联合体参与投标活动； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标活动。 |
| 14 | 投标费用 | 招标人自行组织，无招标代理服务费。投标人发生的费用自行承担。 |
| 15 | 投标文件的构成 | 投标文件应由下列部分构成（按照以下要求和顺序装订）： 一、封面（加盖公章，必须提供，否则在符合性或资格性审查时按照投标无效处理，格式见招标文件第七章《投标文件格式》） 二、目录（加盖公章，必须提供，否则在符合性或资格性审查时按照投标无效处理，格式见招标文件第七章《投标文件格式》） 三、商务部分（加盖公章，必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，格式见招标文件第七章《投标文件格式》） 1、投标函。 2、投标人合法有效的法人营业执照、资质证书复印件。 3、《法定代表人授权书》及投标授权代表身份证正反面复印件。 4、投标人为中华人民共和国境内依法注册，提供有效营业执照复印件；具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或民航行业设计甲级资质，提供有效资质证书复印件。 5、投标人近三年（2020年1月1日至今）没有在合同履约方面败诉的诉讼案件；没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；提供相应内容的承诺书。 6、投标人近三年（2020年1月1日至今）承担过大陆境内民用运输机场民航专业工程施工图设计审查业绩，提供业绩合同复印件（鲜章）。 7、投标人近三年（2020年1月1日至今）内没有处于被责令停业，财产被接管、全部冻结，破产状态，提供相应内容的承诺书。 8、其他要求：无。 四、技术部分（加盖公章，必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，格式见招标文件第六章《投标文件格式》） 1、投标报价表 2.服务方案（至少但不限于以下资料） （1）投标人单位介绍资料。 （2）负责本项目的人员名单、职务、职称。 （3）技术方案、进度计划及组织管理措施。 3、投标人其它证明文件及材料复印件。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向招标人提交其投标文件中所有复印件的原件，招标人核查无误后，签订合同。如中标人不能在招标人规定的时间内向招标人提供原件，将被招标人认定为“提供虚假材料谋取中标的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 16 | 投标文件语言 | 中文。 |
| 17 | 投标报价 | 1、以人民币报价，计价单位为“元”。 2、本项目不接受超过15.79万元人民币（含税）的投标报价。报价包括材料、人工、设备器具、税金、运费、检验、保险等全部费用。招标人不再承担报价以外的任何费用。 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 投标文件的 编制、签署 | 投标文件一式三份，必须做成胶包文件。其中正本一份、副本贰份，并注明“正本”“副本”字样，副本可以用正本复印件，但要与正本一致，如果正本与副本不符，以正本为准。投标文件正、副本均不退还投标人。 |
| 20 | 投标文件的 密封、盖章 | 正副本统一密封在一个密封袋，外包装封面注明投标项目名称、投标单位名称、地址、联系人、联系电话，并注明“开标前不得拆封”字样，外包装骑缝处加盖投标人单位公章。 |
| 21 | 提交投标文件的截止时间 | 见招标公告。 |
| 22 | 投标有效期 | 开标之日后 90 天。 |
| 四、开标、评标、定标 |  |  |
| 23 | 开标时间 | 见招标公告。 |
| 24 | 评标办法 | 采用综合评分法。 |
| 25 | 推荐中标候选投标人名单 | 中标候选投标人数量应当根据招标需要确定，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 五、招标合同 |  |  |
| 26 | 合同协议的签署 | 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订合同。 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 28 | 询问和质疑 | 投标人对招标活动事项有疑问的，向招标人提出询问；投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可在评标结束之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。 质疑接收人：闫肃，电话：15262020859 地址：徐州观音国际机场 |

注：本前附表所列内容与后续内容不一致的，以前附表为准。

# 第四章  投标人须知

## 一、招标

1、招标文件包括以下内容：

（1）第一章  招标公告

（2）第二章  项目概况及服务要求

（3）第三章  投标人须知前附表

（4）第四章  投标人须知

（5）第五章  评标标准

（6）第六章  合同拟签订文本

（7）第七章  投标文件格式

2、本招标文件仅适用于本项目。

3、无论招标结果如何，投标人自行承担因此所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、凡参与此项目的投标人，除有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

6、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有文件不全等问题应在获得招标文件后3日内向招标人提出，否则，视为投标人接受并遵守招标文件所有内容，由此引起的损失由投标人自己承担。

7、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的投标人。发布本项目的“更正公告”后招标人已尽通知义务。敬请所有获取招标文件的投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

8、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，并应充分了解投标人一旦中标后须承担的责任和义务。

## 二、投标

（一）投标文件的构成

1、投标文件由商务部分和技术部分及其他组成，若招标文件有冲突之处，以招标文件第三章《投标人须知前附表》中“投标文件组成”要求为准。

2、如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，该投标有可能按照投标无效处理。

（二）踏勘现场

1、本次招标活动，招标人不组织现场踏勘。

2、投标人可自行前往对项目现场及周边环境进行踏勘，投标人承担踏勘现场所发生的所有费用。投标人须提前一天与项目联系人确定现场踏勘时间。

3、投标人应充分了解掌握构成影响项目的各种因素和情况，如项目位置、周围环境、交通组织、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，并将这些因素和情况在报价中予以充分考虑，招标人将不再另行支付由此产生的费用。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（三）投标报价

1、投标人应按照招标文件要求进行报价。

2、投标价格考虑的成本应包含完成本项目所有因素，如材料、人工、设备器具、税金、运费、检验、保险等全部费用。招标人不支付报价以外的任何费用。

3、投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照投标无效处理。

4、投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照投标无效处理。

（四）投标有效期

1、投标有效期为开标之日后90天。招标人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2、招标人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向招标人确认。

3、如果招标人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（五）投标文件的编制、签署、密封、盖章

1、投标文件的编制、签署、密封、盖章要求见招标文件第三章《投标人须知前附表》。

2、投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。

3、每份投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。

4、投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

5、封装的投标文件无标识，未按要求加盖公章将作为投标无效予以拒绝，如上述投标文件无密封或残破导致所有后果均由投标人承担。

（六）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人签收保存投标文件，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒收。

（七）投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

（八）其他要求

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 三、开标

1. 开标形式为视频开标。招标人将组建相关微信群，在开标时间通过微信群视频直播的形式进行开标。各投标人无需到现场进行开标，但应及时响应视频邀请，在开标期间未加入视频开标的投标人将视为认可开标过程和结果。

2.开标时，招标人工作人员宣布投标人的单位名称、投标报价等内容。

## 四、评标

1、评标工作由招标人负责组织，招标人相关部门人员组成评标委员会，负责具体评标事务。

2、评标工作程序：

（1）投标文件初审：资格性检查和符合性检查。

（2）澄清有关问题。

（3）详细评审：比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人顺序名单。

（5）编写评标报告。

3、评标标准

评标标准见第五章《评标标准》。

4、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件未按照招标文件构成要求编制的；

（2）投标文件未按招标文件要求盖章、签字的；

（3）投标文件未按招标文件规定时间递交的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）投标报价方式不符合招标文件要求的；

（6）超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（8）发现投标人有串通投标情况的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

5、出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家且投标明显缺乏竞争的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

## 五、定标

招标人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在招标人规定的时间内向招标人提供有效的证明文件，将被招标人认定为具有“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

## 六、合同

1、合同文本见第六章《合同拟签订文本》。

2、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3、招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

4、腐败和欺诈行为

“腐败行为”系指在招标、投标和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害招标人及他人的行为。“欺诈行为”系指为了影响招标、投标和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给招标人及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

如果投标人在任何时候，被法院及政府等有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

# 第五章  评标标准

评标方法：采用综合评分法。

评分细则

| 评分因素、分值权重及评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 |  | 各评分因素 细项 | 评分标准及分值 |
| 商务评分标准 （35分） |  | 投标人业绩 （20分） | 2020年1月1日至今，投标人承担过的大陆境内民用机场民航专业工程施工图设计审查业绩，每有1项得4分，最多得20分。 注：提供业绩合同复印件，以合同签订时间为准，未提供不得分。 |
|  |  | 项目负责人 （3分） | 拟派项目负责人须具有高级技术职称的得3分。 注：提供相关证书复印件，未提供不得分。 |
|  |  | 项目组其他 人员 （12分） | 设计专业团队人员配备合理、完善，须具有弱电1名、电气1名、民航工艺流程和设备1名、概预算1名。在此基础上： 1、每具有1名高级及以上职称（除项目负责人）。得3分。最多得12分。 2、每具有1名中级职称的得2分。最多得8分。 本项满分12分。（须提供证书复印件的证明材料，该人员资料未提供或提供不全的不计分） 注：上述人员不可重复计分，提供相关证书复印件，未提供不得分。 |
| 技术评分标准 （45分） |  | 项目理解程度 （8分） | 对项目定位和需求的理解程度和项目特点及关键技术的阐述进行横向比较，理解深刻、针对性强、内容全面、阐述明确、重点突出得（6,8]分；比较理解、有一定针对性、认识基本全面、重点把握一般得（4,6]分；理解一般、针对性较弱、有一定的认识、内容欠完整得（2,4]分；对项目不理解、认识不足、阐述简单、内容不完整得（0,2]分；未体现得0分。 |
|  |  | 技术方案 （32分） | 对评审工作筹备方案是否针对项目特点，把握行业发展方向等进行横向比较，方案完善合理、针对性强、措施到位、切实可行得（6,8]分；方案较完善合理、较有针对性、措施基本到位、有一定可操作性得（4,6]分；方案欠完善合理、措施完整度、针对性、可操作性一般得（2,4]分；方案不够完善合理、针对性不足、措施欠完善、可操作性弱得（0,2]分；未体现得0分。 |
|  |  |  | 对现场踏勘、集中审查提出的工作方案进行横向比较，方案完善合理、针对性强、措施到位、切实可行得（6,8]分；方案较完善合理、较有针对性、措施基本到位、有一定可操作性得（4,6]分；方案欠完善合理、措施完整度、针对性、可操作性一般得（2,4]分；方案不够完善合理、针对性不足、措施欠完善、可操作性弱得（0,2]分；未体现得0分。 |
|  |  |  | 对专家意见落实复核阶段的工作方案进行横向比较，方案完善合理、针对性强、措施到位、切实可行得（6,8]分；方案较完善合理、较有针对性、措施基本到位、有一定可操作性得（4,6]分；方案欠完善合理、措施完整度、针对性、可操作性一般得（2,4]分；方案不够完善合理、针对性不足、措施欠完善、可操作性弱得（0,2]分；未体现得0分。 |
|  |  |  | 对编制评审报告阶段的工作方案进行横向比较，方案完善合理、针对性强、措施到位、切实可行得（6,8]分；方案较完善合理、较有针对性、措施基本到位、有一定可操作性得（4,6]分；方案欠完善合理、措施完整度、针对性、可操作性一般得（2,4]分；方案不够完善合理、针对性不足、措施欠完善、可操作性弱得（0,2]分；未体现得0分。 |
|  |  | 进度计划 （2分） | 对项目的进度计划安排进行横向比较，进度控制措施具体、内容完整、符合要求得（1.5,2]分；内容基本完整、措施比较完善得（1,1.5]分；内容不够完整、措施欠完善得（0,1]分；未体现得0分。 |
|  |  | 组织形式和管理措施 （3分） | 对项目的组织形式和管理措施进行横向比较，方案完善合理、针对性强、措施到位、切实可行得（2,3]分；方案较完善合理、较有针对性、措施基本到位、有一定可操作性得（1,2]分；方案不完善、针对性不足、措施欠完善、可操作性弱得（0,1]分；未体现得0分。 |
| 投标报价评分 （20分） |  | 评标价 （20分） | 所有通过评审的投标人评标价的算术平均值作为评标基准价；投标报价等于评标基准价的，得满分20分；投标报价每高于评标基准价1%扣0.6分；投标报价每低于评标基准价1%扣0.3分，不足1%按插值法计算，计算结果小数点后保留两位。 |
| 备注 | 评标委员会成员评审计分工作实行实名制。应将所有评标委员会成员的评分算术平均值作为投标人的实际得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |
| 算术性错误的修正原则 |  | 投标报价有算术性错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理： （1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准； （2）当各细目的合价累计不等于总价时，应以合价为准，并修正总价； （3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价为准，对合价予以修正。 |  |
| 需补充的其他内容： （1）提供的材料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。 （2）对于投标人提供的业绩，招标人保留随时考察业绩真实性的权利，一旦发现投标人提供业绩不真实或无法证明其真实性，应视作提供虚假材料，招标人有权随时取消投标人中标资格。 |  |  |  |

# 第六章  合同拟签订文本

编号：

工 程 咨 询 服 务 协 议 书

项目名称：徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图审查

委托方（甲方）：徐州观音国际机场有限责任公司

受托方（乙方）：

签订地点：

签订日期：2023年    月   日

徐州观音国际机场有限责任公司（以下简称甲方）为徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图设计审查顺利实施，经公开招标，已经确认____________（以下简称乙方）为中标服务单位。根据《中华人民共和国民法典》、《运输机场建设管理规定》的有关规定， 为明确双方责任，经双方协商，签订本合同，共同信守。

一、项目名称：徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图设计审查。

二、项目概况：对现有 T1 航站楼进行改造，改造面积2.4万平方米，其中国际区21600平方米、贵宾区 720平方米、雨棚及半室外1680平方米，地上二层、局部地下一层；地上一层到达层（±0.00米）10657平方米，主要布置迎客大厅、行李提取区、行李分栋厅、远机位候机厅、贵宾厅、急救室、业务办公用房、检疫区、边检区、海关区及其他用房等；地上二层出发层（+5.55米）11263平方米，主要布置国际出发大厅、检验检疫区、值机区、边检区、国际近机位候机厅、国内国际切换区、商业、急救室、业务用房等。地下一层400平方米，主要布置设备用房。对T1航站楼前停车场进行改造，改造后面积29052平方米，共设置停车位54个，其中充电车位50个。在T1航站楼东侧新建机组出入境专用通道用房200平方米、海关及工作人员穿脱防护服用房200平方米，均为地上一层，采用装配式厢房。机组出入境专用通道用房包括机组人员出境联检通道、入境联检通道。海关及工作人员穿脱防护服用房包括5条脱卸防护服通道、3条穿戴防护服通道、物资储备室。

三、组成本合同的文件及解释顺序

（一）本合同及其补充文件；

（二）中标通知书；

（三）询标纪要（如有）；

（四）招标文件；

（五）投标文件；

（六）其他合同文件。

四、咨询的内容、方式和要求、依据

1、咨询内容：甲方委托乙方依据现行的有关法律、法规以及规章、 技术规范、规程、标准对 徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图进行审查、 提出审查意见并 编制审查报告。

（1）上述工程施工图包括但不限于以下工程的施工图（以下统称“施工图”）：审查范围包括但不限于：旅客航站楼工艺流程、行李系统（含行李安检）、旅客安检（海关、边检除外）、机载空调和地面电源、旅客登机桥、网络系统、综合布线系统、电子时钟系统、广播系统、有线电视系统、智慧卫生间系统、行李追踪系统、离港及安检信息系统、标志标识引导系统、安防工程（含入侵及紧急报警系统等）、机房工程、数据中心设备、UPS、弱电配管及桥架、T1航站楼前停车场改造工程弱电系统（弱电外线、室外视频监控系统）、机组出入境专用通道用房弱电系统等民航专业工程。

（2）乙方应实施的审查内容包括但不限于：

（一）是否满足飞行安全与正常运行的要求；

（二）是否符合国家和行业现行的有关强制性标准及规范；

（三）是否符合批准的初步设计文件；

（四）是否达到规定的施工图设计深度要求。

2、咨询要求：甲方应根据各工程开展情况向乙方递交徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图设计文件，乙方根据甲方提供的文件依据现行的有关法律、法规以及 规章、技术规范、 规程、标准，在本合同约定履行期限内出具审查意见及审查报告。

3、咨询方式：对甲方提交的施工图设计提出明确的审查意见，提交 8 份符合本合同以及《运输机场建设管理规定》等相关法律法规要求的审查报告及相应电子版（以下统称“审查报告”）。

4、乙方出具审查报告的审查依据包括但不限于:

（一）国家有关法律法规；

（二）民航局有关规章和规范性文件；

（三）国家和民航有关技术标准规范；

（四）初步设计批复或行业审查意见。

五、工作条件及协作事项

甲、乙双方应密切配合、友好协作，完成审查工作。

1、乙方及时开展工作，并向甲方提出开展工作必须的资料清单。

2、甲方及时向乙方提供以下资料：

（一）施工图设计图纸文件、深化图纸及相关计算书；

（二）初步设计图纸文件及概算；

（三）工程地质勘察报告；

（四）可研、初设等批文有效复印件。

3、乙方需根据本合同约定的审查范围完成徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图设计审查及配合完成报备工作。

4、乙方应根据甲方需要，积极参加与徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图设计审查相关的工作汇报和协调会。

六、履行期限、地点和方式

1、履行期限：自合同生效起至项目行业验收合格止。乙方在收到甲方提交的相关施工工程的设计图纸及相关资料后20个日历天内提交审查意见，并通知设计单位回复和修改设计。乙方应在收到回复意见及确认图纸修改后10个日历天内向甲方提交书面审查报告（审查深化设计图纸时间相应减半），如甲方因故需作调整或工期拖延，乙方可相应调整施工图设计审查计划，但这种计划调整以不影响设计审查服务水平为前提。甲方对工期的 调整或工期顺延，审查服务期也应作相应调整或顺延。

2、履行地点：徐州观音国际机场内

3、履行方式：提交徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图设计审查意见和报告及每张均盖有审图专用章的修改后的图纸。

五、报酬及支付方式

1、审查费用总计（含税）：小写________元人民币，大写_______人民币。不含税总价小写________元人民币，大写_______人民币。税率     %。

2、如因为乙方未开具增值税发票或所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括甲方所承担的所有补征税款、滞纳金、罚款及前述款项5%的赔偿款。

3、合同执行过程中，如国家税收政策发生变化，合同涉及到的价款及增值税等相关税费，以合同中的合同价款、税率计算出不含税价款，并按照国家执行的新税率计算出税额，如结算金额按合同价款除以（1+合同约定的开票税率）乘以（1+国家执行的新开票税率）。

4、本项目实行固定总价包干，包含乙方完成本合同项下全部工作内容的成本、利润、规费、税金及风险等一切相关费用。工程实施过程中如发生包括但不限于因规划调整或工程变更等原因引起的多次反复审查，不再增加费用。

5、付款方式：分期支付

1）完成徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程施工图设计审查且出具审查意见和报告并通过行业质量监督机构审查，完成施工图备案后，支付合同价的95%。

2）徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程民航专业工程全部完工并通过行业验收后支付尾款（无息）。

乙方在满足支付条件时需向甲方提交支付申请，经甲方书面审核后支付。乙方在提交付款申请的同时须向甲方提供符合税法规定的增值税专用发票。如乙方未及时提供符合甲方要求的发票的， 甲方有权在不承担任何违约责任的情况下拒绝支付费用。

6、乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责：

收款人：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

六、权利义务

1、甲方的权利和义务

1）按合同约定内容、时间向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。

2）按合同约定向乙方支付审查费用。

2、乙方的权利和义务

1）乙方应按国家相关技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸 进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负责。

2）乙方应在合同签订后 7 日内向甲方报送施工图设计审查机构组织框图、审查大纲和实施细则，并严格按照投标文件载明的审查人员完成本合同约定的工作任务。

3）乙方在审查期间，应运用合理的技能并充分利用现代网络、视频等科技手段，高效又经济地 按照本合同的要求及行业通常接受的技术和惯例提供服务，同时应服从甲方以及省、市主管部门的管理。

4）乙方应公正地维护各方的合法权益，不得参与可能与甲方利益相冲突的任何活动。

5）施工图设计审查人员应了解和掌握设计输入资料，并根据工程的轻、重、缓、急实施设计审 查，确保服务进度满足现场施工的需要。

6）经审查合格的施工图设计文件图纸须加盖“施工图设计文件审查合格章”。

7）乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。

8）乙方对审查意见和报告的真实性、合法性和准确性负责，对施工图设计审查工作负责，承担审查责任。

9）当甲方与设计单位的争议由政府行政主管部门、仲裁机关或人民法院进行调解、仲裁或诉 讼时，乙方应当提供作证的事实材料。

10）乙方应保护甲方或设计单位的知识产权。在合同期内或合同履行完毕后，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术、经济资料或将甲方提交 资料用于与本项目无关的其它任何事项，如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方 索赔及追究法律责任。

11）乙方指派（身份证：）担任项目负责人，全面负责与甲方及设计单位的联系，及时处理施工图设计审查过程中出现的问题。

七、违约责任

1、甲方的违约责任

1）甲方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致乙方无法按期完成并提交咨询成果的，乙方有权按延误的时间予以顺延。

2、乙方的违约责任

1）乙方审查期限超过要求时限10日以上的，须向甲方说明原由，如属乙方原因导致延误，乙方向甲方支付合同价2%的违约金。

2）乙方及其工作人员不得索要或接收本工程施工承包人的任何报酬、经济利益，不得参加施工承包人的宴请、娱乐等与委托人的利益相冲突的任何活动。否则，一经查实，甲方有权单方终止合同、拒付服务酬金，情节严重的，移交有关部门处理。

3）项目负责人及其他人员未经甲方同意不得随意更换变动，因客观情况确需更换的，应征得甲方书面同意，且更换后的人员不得低于投标文件承诺的人员所具有的资格和业绩条件。乙方擅自更换项目负责人的，承担违约金2000元；擅自更换其他人员的，承担违约金1000元/人。

八、不可抗力发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向任意一方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可 抗力造成的损失降低到最小程度。

九、对咨询成果的著作权和所有权归属的约定 咨询成果著作权和所有权归甲方所有，乙方享有署名权。乙方承担对所有服务内容和结论的保密义务。除必要的政府审批需要外，未经甲方书面同意，乙方不得向任何境内外的第三方提供、披露任何关于本项目成果资料，否则，由此发生的损失和法律责任由乙方承担。

十、争议解决办法 双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

十一、其它

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决后另行签署补充协议。

2、本合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方合同章或公章后生效。

3、本合同一式拾份，甲方捌份，乙方贰份，具有同等法律效力。

附件 1 ：廉政合同

附件 2 ：保密协议

【以下无正文】

| 甲方：徐州观音国际机场有限责任公司 |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 联系人： |
| 联系电话： |  | 联系电话： |
| 地址：江苏省徐州市睢宁县双沟镇徐州观音国际机场 |  | 地址： |
| 甲方（盖章） |  | 乙方（盖章） |
| 纳税人识别号:91320300136422456W 开户银行：农行睢宁县双沟支行 账号：10250701040001380 |  | 纳税人识别号： 开户银行： 账号： |
| 法定代表人或授权代表（签章）： |  | 法定代表人或授权代表（签章）： |
| 日期： |  | 日期： |

附件一

廉政合同

项目名称：

甲方：

乙方：

根据国家有关法律法规以及中纪委、江苏省纪委党风廉政建设有关规定，为做好合同项目的廉政建设，预防和制止违纪违法行为，保证资金安全和有效使用，经双方协商一致，订立本合同。

一、甲方工作人员不得参加乙方的宴请、健身、娱乐等高消费活动；不得索取和接受乙方赠送的礼品、礼金、贵重物品和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得索取和接受乙方任何好处费及项目回扣；不得向乙方报销应由甲方支付的任何费用；不得借用、租用乙方的交通工具、通讯工具等；不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的任何祝贺庆典活动。

二、甲方工作人员的配偶、子女及亲属，不得承包或从事与项目有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向乙方推荐分包单位；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、甲方工作人员如有违反第一、二两条规定，经乙方或其他线索检举，被纪检监察组织核实认定的，按照管理权限，依据有关规定给予（索贿方单位或个人）党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员、中介方人员，吃、玩或赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或贵重物品；乙方不得以咨询费、劳务费等名义支付甲方人员、中介方人员回扣或变相回扣；不得为甲方、中介方报销应由单位或个人承担的任何费用。

五、乙方如有违反第四条规定的，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付合同金额的3%-5%。

六、乙方在项目实施过程中贿赂甲方人员，被相关纪检监察组织或司法机关立案查处的，甲方有权立即中止项目合同，由此给甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

七、凡是未按规定签订《廉政合同》，属工程建设项目的不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理），属非工程建设项目的一律不得组织实施。违者将由纪检监察组织根据管理权限追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、甲方和乙方双方单位应严格履行本合同规定内容，发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为倾向时，应及时给予提醒和纠正。双方上级主管部门、纪检监察组织有权对本合同签订、执行情况进行定期不定期的检查。

九、本合同为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。

十、本合同自双方签字并经纪检监察组织监证后立即生效。

十一、本合同一式拾份，甲方捌份，乙方贰份。

【以下无正文】

甲方单位（公章）：               乙方单位：（公章）

甲方法定代表人 ：                乙方法定代表人：

（或授权委托人）：              （或授权委托人）:

年   月   日                        年   月   日

附件 2

保密协议

甲方：徐州观音国际机场有限责任公司

乙方：

鉴于

（1）乙方已中标并与甲方签署（“ ”）的合同，将履行本项目合同项下约定的 内容；

（2）甲方在该项目的实施以及合作过程中，将向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有。

鉴于双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，因此签署如下的保密协议：

一、保密信息的范围本协议提及的项目保密信息，包括但不限于甲方向乙方披露或乙方从甲方获得的与合同项目有关或因合同项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料、设计资料、机场安防 信息、各设备材料技术参数、相互函电、合同内容，以及任何未公布的项目招标信息、技术规格书、材料（设备）备选推荐品牌库信息等，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都作为甲方的项目保密信息。

二、 保密义务

对甲方的项目保密信息，乙方在此承诺：

1.严守保密信息，并采取所有保密措施和制度（包括但不仅限于乙方为保护其自有商业保密信息所采用的措施和制度）保护该保密信息；

2.除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，不得将任何上述保密信息泄露给任何第三 方；

3. 除用于履行与甲方的合同或项目之外，任何时候均不得利用该保密信息，且不复制该保密信 息。乙方要与能接触该项目保密信息的员工等签订一份保密协议，此协议的实质内容应与本协议相似。

三、例外约定

甲方同意上述条款不适用于下述情形：

1. 该项目保密信息已经为普通大众可以获取的资料；

2. 能提供书面证据证明乙方从甲方收到保密信息前已经从其他途径合法地获知该资料；

3. 由第三方合法提供给乙方的资料。

四、保密信息的返还及处理

1. 任何时候，只要收到甲方的书面要求，乙方应立即归还全部项目保密信息资料和文件，包含该项目保密信息资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。

2. 如果该保密信息资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则乙方 应立即采取措施予以删除或销毁。

五、保密期限 甲、乙双方确认，乙方的保密义务自乙方获知本协议第一条所述的商业保密信息时开始，至该项目保密信息被合法公开时止。

六、违约责任

乙方如违反本协议，需向甲方承担 10 万元的违约金。如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行赔偿。甲方有权通过法律途径对乙方的违约行为追究法律责任。

七、争议解决

本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交甲方住所地人民法院解决。

八、其他约定

1. 如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性不受影响。

2. 未经甲方同意，乙方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。

3. 未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

4.本协议业已包含了双方对保密事项的全部理解，并构成项目合同的一部分。

九、本协议经双方加盖公章后生效。本协议一式拾份，甲方捌份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

【以下无正文】

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

日期：                               日期：

# 第七章  投标文件格式

（投标文件按照以下要求和顺序装订）

封面（加盖公章，必须提供，否则在符合性或资格性审查时按照投标无效处理）

目录（加盖公章，必须提供，否则在符合性或资格性审查时按照投标无效处理）

一、商务部分（加盖公章，必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）

1、投标函。

2、投标人合法有效的法人营业执照、资质证书复印件。

3、《法定代表人授权书》及投标授权代表身份证正反面复印件。

4、投标人为中华人民共和国境内依法注册，提供有效营业执照复印件；具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或民航行业设计甲级资质，提供有效资质证书复印件。

5、投标人近三年（2020年1月1日至今）没有在合同履约方面败诉的诉讼案件；没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；提供相应内容的承诺书。

6、投标人近三年（2020年1月1日至今）承担过大陆境内民用运输机场民航专业工程施工图设计审查业绩，提供业绩合同复印件（鲜章）。

7、投标人近三年（2020年1月1日至今）内没有处于被责令停业，财产被接管、全部冻结，破产状态，提供相应内容的承诺书。

8、其他要求：无。

二、技术部分

1、投标报价表

3.服务方案（至少但不限于以下资料）

（1）投标人单位介绍资料。

（2）负责本项目的人员名单、职务、职称。

（3）技术方案、进度计划及组织管理措施。

4、投标人其它证明文件及材料复印件。

## 一、商务部分

1、投标函

致：徐州观音国际机场有限责任公司

1.根据已获取的  徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程施工图审查  项目的招标文件，我单位经研究上述项目招标文件的有关要求后，我方愿以人民币（大写）                     的总价，按上述招标文件、技术规范、工程量清单的条件完成工作。

2.一旦我方中标，合同签订后    天内完成相关测量工作。

3.我方保证本工程质量达到合格标准，符合国家行业和地方现行标准、规范和规程及招标人要求。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5.项目负责人：               ，联系方式：             。项目负责人完全服从招标人的工作安排。

投标人：（盖章）                       法定代表人：（盖章）

单位地址：                             法定代表人或授权代表人：（签字）

日期：_____年_____月_____日

2、投标人合法有效的法人营业执照复印件及资质证书

## 3、《法定代表人授权书》及投标授权代表身份证正反面复印件

| 委托人： 地 址： 法定代表人： 职务： 统一社会信用代码： | 受托人： 性别：男（女） 年龄： 岁 民族： 族 职务： 身份证号： |
| --- | --- |
| 兹委托（ ）全权代表我企业（公司）参与（ ）项目的招、投标活动及签订合同。（ ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（ ）无转委托权。委托期限自 年 月 日起至 年 月 日止。 特此授权委托。 |  |

委托人（公章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

## 二、技术部分

1、投标报价表

（一）投标总价表

项目名称：徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程施工图审查

| 项目名称 | 投标报价增值税税率 | 含税总价（大写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州观音国际机场T1航站楼改扩建工程施工图审查 |  |  |

注：各投标人必须填报投标报价增值税税率和含税总价，否则视为投标无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：      年   月   日

2、服务方案

包含但不限于：

（1）投标人单位介绍资料。

（2）负责本项目的人员名单、职务、职称。

（3）技术方案、进度计划及组织管理措施。